**5조(Penta) 1차 회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 일시 | 2017.04.10(월) 17:00 | 회의 장소 | 사범대 세미나실 A2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **단계** | **활동** | **산출물** | **형식** | **도구** | **담당자** |
| **Requirement**  **Analysis** | 요구사항 명세서 작성 | **요구사항 명세서** | doc | Git | **정다원** |
| **Project Plan** | 프로젝트 계획서 작성 | **프로젝트 계획서** | doc | Git | **이지연** |
| 요구사항 등록(새기능) | **요구사항 등록 화면** | - | Redmine | **정다원** |
| **Design** | 설계서 작성 | **UI design, Class Design** | pptx | Git | **송혜경** |
| **Implementation** | 구현(버전 관리 필수) | **소스 코드** | java | Git | **손희수** |
| **Testing** | 테스트 케이스 작성 | **테스트 케이스** | xlsx | Git | **이경호** |
| 결함 관리(결함) | **-** | - | Redmine |
| 테스트 결과 보고서 작성 | **테스트 결과 보고서** | doc | Git |

* 역할 분담
* 요구사항 정리

1. 수강하는 과목을 등록할 수 있다.

- 과목 명, 담당 교수, 강의 요일/시간, 수강 년도/학기

<추가> 과목 삭제/수정 기능, 과목 정렬 기능(과목 명, 요일/시간, 년도/학기)

2. 과목 별 To do 항목을 등록하여 To do list를 만들 수 있다.

- 항목 명, 마감 기한, 실제 마감일, 완료 여부, 중요 여부

- 추가 / 삭제 / 수정 가능

- 정렬 가능(과목 명, 마감 기한, 실제 마감일, 완료 여부 별)

- 별도 표시 가능(색으로 구분)

<추가> 중요 표시한 To do 항목이 일정 개수가 넘은 과목은 별도 표시

* 팀 규칙
* 정기 회의 시간: 매주 월요일 소프트웨어공학 수업 시간 후 17시

(필요 시 추가 회의 진행)

* 단체 카카오톡 채팅방에 공지 시 확인 답장
* 다음 회의 내용
* 요구사항 명세서 작성